建设流程NEW         2001-04-28一丁

No

No

No

# Text boxes

质量安全报监

通知质监站到位

交 桩基分项、基础分部质量证明单

竣工初验

交 主体分部质量证明单

收集资料

报审资料

领取  2表

竣工验收

报送 2表及相关资料

备案部门审查

领取备案部门签发的备案表

整改

整改

凭备案表办使用证

建设单位将验收组名单报质监站审批，应当邀请部分专家参加验收；

验收时间、地点书面通知质监站；

领取：空白 备案表 空白 验收报告

首桩、基础钢筋 应 提前2天书面通知建设单位和质监站验收

验收时间、地点书面通知质监站

主体分部质量证明单 在验收后3天内由建设单位交质监站

谁验收的就交给谁，当场签字

桩基分项、基础分部质量证明单 在验收后3天内由建设单位交质监站谁验收的就交给谁，当场签字

验收时间、地点书面通知质监站

相关资料，清单另详， 支票

验收时间、地点书面通知质监站

说       明

1大的镇区、工业区、居住小区，实行开工前的第一次监督；

2零星小工程暂不实行开工前的第一次监督；

3工程验收程序：施工企业自评、设计认可、监理核定、业主验收、质监站监督、政府部门备案；

4 除2表外均可复印。

上海市建筑业管理办公室

沪建建管（2001）第003号文件

10项条件

业主、监理单位、勘察单位、设计单位施工单位、质监站参加，总监理工程师组织，查找问题，初验后及时整改

注：基础、主体结构的钢筋 应在隐蔽前2天 一式两份书面通知建设单位和质监站验收

各工地的第一张通知应详细注明工程地址，以方便质监站进行不定期的预先不通知的监督检查